扬州市职业大学生活区绿岛改造工程

招 标 文 件

招标人：扬州市职业大学

发放时间：2022年12月14日

目   录

- 投标须知

投标人须知前附表

- 总则

- 资格审查要求

- 招标文件

- 投标文件

- 投标报价

- 投标文件密封和递交

- 开标

- 评标与定标

- 授予合同

第二章 合同主要条款

第三章 项目需求及技术要求

第四章效果图

第五章 投标文件(格式)

- 投标须知

投标人须知前附表

| 项目名称 | 扬州市职业大学生活区绿岛改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 扬州市职业大学内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标范围 | 本工程为校园生活区绿岛改造提升工程, 主要内容为清除原有小灌木，保留原有银杏并修剪，围绕银杏栽植桂花，灌木球，毛娟等形成多层绿化组团，组团中置刻字石，背景片植日本红舞姬，地被满植麦冬，草坪种植约300㎡，养护期为一年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程造价 | 7.8万元 |  |  | 资金来源及落实情况 |  |  |  | 财政、已落实 |
| 计划工期 | 计划工期：20日历天； 计划开工日期：2022年12月（具体以甲方要求为准） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求 | 合格 |  |  |  | 创优 |  | / |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |  | 承包方式 |  | 包工包料 |  |
| 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：具备独立法人资格，有效的营业执照，经营范围包含本招标项目的内容。 财务要求：良好 业绩要求：良好 信誉要求：良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受 联合体投标 | ■不接受联合体投标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 投标文件要求正本1份，副本4份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场查勘 | 投标人自行查勘现场。请于12月19日17:00前工作时间内与陈老师联系查勘事宜，电话：15195565700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包 | ☑ 不允许 □允许，分包内容要求：工程渣土外运的工程必须分包给具备《渣土运输车辆许可证》、《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业。 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求：/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 澄清及答疑 | 投标人提出问题的截止时间:2022年12月20日11:00整，如有疑问请发邮件至邮箱1403842375@qq.com。 招标人书面澄清的时间：2022年12月20日17：00前。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标预备会 | 不召开 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后45日内有效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标截止时间 | 2022年12月 21 日14 时30分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 地址 | 扬州市文昌西路458号 |  |  |  | 地点 | 扬州市职业大学崇德楼101室 |  |
| 开标会 | 时间 | 2022年12月 21日14 时30分 |  |  |  | 地点 | 扬州市职业大学崇德楼101室 |  |
| 开标 | 招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加线上开标会。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唱标顺序 | 随机唱标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标控制价 | 7.8万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标书装订 及密封要求 | 1、投标文件1正4副，正本和副本装订在同一个标袋中。 2、所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称； 3、所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）； |  |  |  |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否授权评委会确定中标人 |  |  | ■是 □否，推荐的中标候选人数：3 |  |  |  |  |  |
| 合同结算方式 | 本合同价款采用 固定总价合同 方式确定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程款支付 | 工程验收合格，付至合同价的90%，余款10%审计结束养护期满后付清。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准。 2、投标人没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“信用江苏”（www.jscredit.gov.cn）列为失信被执行人的。 3、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括：1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。 5、招标文件公告在“扬州市职业大学网站”发布。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 招标单位：扬州市职业大学 联系人：孔老师电话：0514-87697823 陈老师电话： 15195565700 地址：扬州市文昌西路458号 |  |  |  |  |  |  |  |

一、总    则

1、招标项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标

1.1项目名称:见投标人须知前附表。

1.2建设地点：见投标人须知前附表。

1.3结构层次及建筑面积：见投标人须知前附表。

1.4招标范围：见投标人须知前附表。

1.5工期要求：见投标人须知前附表。

1.6质量要求：见投标人须知前附表。

1.7资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.8招标方式：见投标人须知前附表。

1.9 承包方式：见投标人须知前附表。

1.10投标人资格要求：见投标人须知前附表

1.10.1投标人必须具有独立法人资格；

2、投标费用

2.1招标文件售出后,概不退还。

2.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2.3本项目不收取投标人标书制作、评审费、招标服务费。

3、本工程不允许联合体投标

二、资格审查要求

1、投标申请人所提交的资格审查文件有下列情况之一的，将作为符合性检查未通过而不予评审：

1.1未按资格审查文件规定在资格审查申请书相应位置加盖法人印章或法定代表人未字，或授权代理人的签字式样与授权书上的签字明显不符的。

1.2资格审查申请文件(不含申请人的附加说明、证明材料)未按规定的格式、内容和要求编制的，或字迹潦草、模糊无法辨认的。

1.3资格申请文件中的授权书不是原件的。

1.4申请人的资格不满足招标文件的基本要求。

1.5申请人采用多种形式，对本工程递交二份或多份资格预审文件，并在递交资格审查文件时间截止时仍不加以说明的。

2、投标申请人资格审查合格条件

2.1具有独立订立合同的能力；

2.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

2.3企业及项目负责人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

2.4企业的资格满足招标公告要求。

2.5资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

2.6投标保证金提交须满足本招标公告要求；

2.7符合法律、法规规定的其他条件。

3、本工程不允许转包和违法分包。

4、资格审查中已完、在建工程的证明材料（如有）以承担合同为基础，合同中有分包项目的，必须附有征得招标单位同意的书面证明，且不得有国家不准许的分包转包行为，否则，其资格预审文件及资格证明材料将视为无效，将导致资格审查不合格。

5、参加本工程资格审查的投标申请人应按本文件的要求填报资格预审文件，以证明其符合规定要求的投标合格条件和履行合同的能力。

6、投标人提供的全部资料必须准确详细，以便招标单位做出正确的判断。资格审查将依据资格审查文件中提供的资料或者应招标单位要求对所报资格预审文件的进行澄清。如果没按要求填写资格审查文件和提供具体证明材料，可能将导致资格审查不合格。

7、投标申请人应对申报资料的真实性负责，资格审查委员会将进行必要的核实和澄清，对弄虚作假者，经查实，将取消其通过本次资格审查的资格。资格审查委员会对申请人的资格审查资料的保密性负责。

8、资格审查文件作为投标文件的一部分，应随同其他投标文件在规定时间送达

9、申请人因某种原因决定放弃投标时，有权在招标单位规定的投标文件递交截止时间前以书面申请形式撤回提交的“投标文件”

10、如果参加资格审查施工单位是一个由独立的分支机构或专业单位组成的，其审查申请应说明哪一专业单位负责承担工程的各主要部分。

11、资质审查需提交的资料(复印件加盖公章)：

11.1 投标函

11.2法人授权委托书；

11.3法人营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理注册建造师二级（含）以上资格、安全生产考核合格证书（B证）；

11.4由社保部门出具的投标人为授权委托人、项目经理缴纳的近三个月养老保险费用的证明材料；

11.5承诺书。

若资格审查合格单位不满3家招标人将依法重新招标。

三、招  标  文  件

（一）招标文件的组成

1、招标文件包括以下文件：

  - 投标人须知；

  - 评标标准与办法

  - 合同主要条款；

  - 技术规范及要求；

  - 投标文件格式

  - 所有投标期间发出的补充通知。

投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

（二）投标预备会

1、由于采用资格后审的招标方式，招标人将不召开投标预备会，各投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

2、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人由于对招标文件及招标人对有关问题的口头解释的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

（三）招标文件的澄清

投标人提出问题的截止时间:2022年12月20日11:00前（逾期不再接受）

电子邮件：1403842375@qq.com

招标人澄清的时间：2022年12月20日17:00前。

（四）招标文件的修改

1、在投标截止日期前，招标人都可能修改招标文件。修改通知将发至投标人邮箱，修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。

3、当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

4、对招标文件的解释甲方为最终解释。

四、投标文件的编制

1.投标文件的组成

1.1投标文件部分包含下列材料：

（1）资格审查文件；

（2）商务文件：投标函、已标价的工程量清单、业绩证明材料等；

（3）技术文件：施工组织设计

（4）其他投标人认为需提供的材料

以上文件可装订成一册。

2、投标文件的份数和签署

2.1投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.2投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或打印，投标函等相关部位按要求由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标文件的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖法定代表人或其委托人印鉴。

3、投标担保的方式及递交：

3.1本工程无投标保证金。

五、投标文件的密封和递交

1、投标文件的密封与标志

1.1投标人应将投标文件的正副本密封于同一标袋中。

1.2封袋上应写明招标人名称、工程名称及投标人的名称。

1.3所有投标文件都必须在封袋加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人印鉴 。

2、投标文件的递交

2.1投标人应在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时进行投标签收登记。

2.2招标人可以按本文件第三项第3条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

2.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

2.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

3、投标文件的修改与撤回

3.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不得更改、撤回投标文件。

3.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

3.3投标截止以后，在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

六、开    标

1. 招标单位将按“投标人须知前附表”的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标单位的法定代表人或授权委托人应在投标截止时间前签到，投标单位的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人出示本人身份证及授权委托书，以证明其出席。在评标期间，投标人应主动远离开标评标场所，投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格，并承担相应法律责任。

2.开标一般程序：

（1）开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标识的，将作为无效投标文件，退回投标人。评标委员会按照招标文件要求对投标人进行资格审查，经审查的合格的投标人若满足3家及以上，进入招标文件评审阶段；若资格审查合格单位不满三家招标人将依法重新招标。

（2）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有符合招标文件规定要求的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。投标人未提供投标文件的，其投标将被拒绝。

（3）在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

1、投标文件未按照招标文件的要求予以密封的、标识的；

2、投标文件中的投标函未加盖投标人公章及法定代表人印章或授权委托人印章的；

3、企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书及授权委托书上无委托代理人印章或签字的；

4、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

5、投标单位法定代表人或委托代理人未准时参加开标会；

6、逾期送达的投标文件；

7、授权委托人未携带身份证、授权委托书准时参加开标会的；

8、其它符合有关法律、法规废标认定规定的。

七、评   标、定   标

（一）评标

1、评标工作

投标文件的评审工作在招标人监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合扬州市招标有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。

2、评审程序

（1）评标按照下列程序进行：

1)  评标准备；

2)  组建评标委员会；

3)  评标委员会对投标人资格及响应性进行初步评审；

4） 评标委员会对投标人投标文件进行详细评审；

5)  确定中标候选人；

6)  编写评标报告。

（2）重大偏差的认定

投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（2）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（5）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定及招标文件1.10条款要求的；

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（8）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（9）投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；

（10）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

（11）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（12）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（13）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（14）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

（15）投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

（16）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（17）投标文件中提供虚假资料的；

（18）投标报价超过招标人最高限价的。

在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理，并将有关情况在评标报告中予以纪录，由招投标监管部门依据相关法律法规进行处罚。

评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

3、评标标准和方法: 综合评分法

| 序号 | 项 目 |  | 分数 | 评 分 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价(70分) | 报价 | 70分 | 不超过招标控制价并通过初步评审的投标报价为有效报价。 以有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕。评标基准价 =A×K，K 值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为 95%-98%。 投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每高1%扣0.5分，每低1%扣0.3分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
| 2 | 技术 (26分) | 施工组织设计 | 26分 | （1）总体部署：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分（5分） （2）施工现场平面布置和临时设施（4分） （3）施工进度计划和进度的保证措施（4分） （4）质量安全保证体系及措施（5分） （5）劳动力、机械设备和材料投入计划（4分） （6）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（4分） |
| 3 | 业 绩 （4分） | 类似业绩 | 4分 | 2019年1月1日以来（以所提供证明材料最近的时间为准）类似业绩有一个得2分，满分4分；需提供合同复印件并加盖公章，原件备查（无原件不得分） |

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本招标文件规定的评分标准进行打分，评标积分为各项所有评委打分的计算平均值，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

●定标

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐不超过3名有排序的合格的中标候选人。

排序原则：

1）按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2）综合评分相等时，以投标报价低的优先；3）若投标报价相同，以施工组织设计得分高者优先，如施工组织设计得分仍相同，由评委会记名投票表决确定。

评标委员会应当按照招标文件的规定推荐排序后的1至3名中标候选人。招标人确定评标委员会推荐的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。如排名第二的中标候选人也发生上述问题，依次可确定排名第三的中标候选人为中标人。

评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

八、授  予  合  同

一、中标

1、根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐的中标候选人第一名为中标人，公示三个工作日，未有质疑的，招标人将向其发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书为合同的组成部分。

2、中标单位收到中标通知书后，应在10日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，取消其中标资格，给招标人造成的损失，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

二、合同签订

1、招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订书面施工合同。招标人和中标人不得再行订阅背离合同实质性内容的其他协议。

第二章    合同主要条款

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扬州市职业大学

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                 。

2.工程地点：                   。

3.工程立项批准文号：      /    。

4.资金来源：                。

5.工程内容：                。

6.工程承包范围：招标范围内的工程施工

二、合同工期

计划开工日期：  2022 年    月   日，具体时间以甲方开工令为准。

计划竣工日期：  2022 年   月    日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

1、工程质量标准： 合格

2、关于质量的其他约定：

因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担  。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                       (¥             元)；

2.合同价格形式：  固定总价合同                             。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                                   。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）招标人提供的工程情况说明

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2022 年   月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                    生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：    (公章)                     承包人：    (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

第二部分    通用条款

采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中第二部分通用条款。

第三部分 专用合同条款

（略）

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括合同约定的全部承包项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工图及工程量清单范围内所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间为 5  年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期按国家相关规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用的2倍从保修金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：

地  址：                              地  址：

法定代表人(签字)：      法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                              账 号：

邮政编码：                           邮政编码：

工程合同编号：

廉政合同编号：

工 程 建 设 项 目 廉 政 合 同

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政合同。

第一条    甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。由甲方负责，乙方配合，及时将工程建设项目信息录入邗江区政府投资工程电子监察管理系统，并保证录入信息的真实性、可靠性。积极开展相互监督，发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正或向有关部门举报的权利和义务。

第二条    甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在乙方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。

（二）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动，并为其提供便利条件。

（五）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

第三条    乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条    违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，有关行政主管部门有权中止工程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；情节严重的，有关部门将依据《扬州市邗江区建设工程市场廉政准入规定》等给予乙方处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求其严格执行本合同规定。

（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。

（五）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。

第五条    本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。

第六条    本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。

第七条    本合同一式三份，由甲乙双方各执一份，一份报各镇（街道）纪（工）委（监察室）或各主管部门备案。其中，1000万元以上重点工程另报区政府投资重点工程监督检查领导小组办公室备案。合同备案同时填报《工程建设项目基本情况备案表》（见附件）。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

年      月      日                       年      月      日

第三章  项目需求和技术要求

具体施工要求：本项目为职业大学生活区局部节点改造，将原有地被毛鹃，红花檵木清除及外运，外购种植土回填平整约100立方（30cm厚），保留现有40cm的银杏，并对其修剪梳理，栽植H4米，P3.5米的金桂1株，红枫（日本红舞姬）D8cm 9株，大叶黄杨球P2米1株，大叶黄杨球P1.5米2株，红叶石楠球P2米1株，毛鹃球P1米1株，亮晶女贞球P1.2米1株，毛鹃毛球18平方（49株/平方），花叶络石3平方（120杯苗，36株/平方），置放刻字石一块H2－2.5米高，形成多层绿化组团，地被满植细叶麦冬，电管电线的预埋，安装射灯2盏，地下通道南侧树池及图书馆北侧广场树池种植H2.5米P2米五针松6株，本项目为总价合同，原则上不变更，养护期为竣工验收合格后一年。

具体报价表如下：

| 序号 | 品 名 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红枫(红舞姬) | D8cm | 株 | 9 |  |  | 树形优美 |
| 2 | 金桂 | H4m P3.5m | 株 | 1 |  |  | 树形优美 |
| 3 | 大叶黄杨球 | P200cm | 株 | 1 |  |  | 光球 |
| 4 | 大叶黄杨球 | P150cm | 株 | 2 |  |  | 光球 |
| 5 | 红叶石楠球 | P200cm | 株 | 1 |  |  | 光球 |
| 6 | 毛鹃球 | P100cm | 株 | 1 |  |  | 光球 |
| 7 | 亮金女贞球 | P120cm | 株 | 1 |  |  | 光球 |
| 8 | 毛鹃(成品毛球) | P25-30cm 49株/m2 | 平方 | 18 |  |  |  |
| 9 | 花叶络石 | 120杯 36盆/m2 | 平方 | 3 |  |  |  |
| 10 | 刻字石 | H2-2.5m | 块 | 1 |  |  |  |
| 11 | 细叶麦冬 | 密植 | 平方 | 300 |  |  |  |
| 12 | 清杂、垃圾外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 土方回填、平整场地 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 五针松 (地下通道南侧树池、图书馆北侧树池补植) | H3m P2.5m | 株 | 6 |  |  | 姿态优美 |
| 15 | 泛光灯 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 完成本项目其他未列明事项（根据踏勘和澄清自行列明） |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：综合单价包含苗木费、种植费、运费、税金及养护包成活费等。 |  |  |  |  |  |  |  |

第四章  效果图

第五章     投标文件

目  录

（1）资格审查文件；

（2）商务文件：投标函、报价表、业绩证明材料等；

（3）技术文件：施工组织设计

（4）其他

以上文件可装订成一册。

1、投标函

招标人：__________________

1、根据已收到的                工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币        元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在      年      月    日开工，     年     月     日竣工，即      天(日历日)内竣工并移交整个工程，同时质量达到                       。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价______%的银行保函或上述总价______%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

6、我方承诺为本工程投入的项目经理在手工程符合扬州市项目经理管理的相关条款规定，所报的项目经理业绩均为真实业绩，如有虚假，我方愿接受招标投标管理部门及业主的相关处罚，并记入企业的诚信管理档案。

7、我方承诺该报价为完成图纸范围（含标底范围）内所有内容的一次性价格（除变更、签证外不调整价格）。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

2、授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我             (姓名)系              (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的            (姓名)为我公司代理人。代理人在

项目招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字并盖章)

日期：        年       月      日

代理人姓名：                                         签字：

身份证复印件：

3、承诺书(资格审查材料真实性、无在建工程共用此承诺书即可)

致：                                  （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）          项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内，拟任项目经理    无任何在建工程项目。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（公章）

法定代表人签名：

项目经理签名：

年      月      日