移动图书馆项目申报方案

一、项目基本情况

扬州职业技术大学图书馆拟采购建设的移动图书馆作为现代数字图书馆发展的一种崭新的服务系统，最主要的任务是充分发挥各种无线移动设备使用不受时间、地点和空间限制的优势，依托目前成熟的无线移动网络、国际互联网以及云计算技术，在手持设备上解决本馆和云图书馆各类馆藏和数据库资源的统一检索、统一导航和资源调度，让用户随时随地、方便灵活地查询、浏览与获取所需资源。
二、指导思想

1  以需求确立定位
读者使用移动图书馆有两个特点：检索和碎片化阅读。
检索是获取信息的基础。因此，系统特别重视检索功能，将我们在互联网上广泛应用的基于元数据整合的一站式搜索引擎移植到移动图书馆平台。
碎片化阅读是手持移动终端阅读的主要形态。为此，设计紧紧围绕为读者查到并阅读到所有图书的章节和主题片段提供支持。同时，在资源方面，还加入大量有价值、有意义，适合碎片时间阅读的纯文本epub图书，满足平台用户休闲阅读的需要。同时增加了视频、音频等优质内容，重新定义了“阅读”。
以技术支持选择
手持终端多种多样，系统设计充分考虑应用终端的兼容性。让读者根据自己使用的基于android和iOS的移动终端等各类手持设备自由选择适合自己的应用环境。
以体验引领功能
由于受到屏幕大小、访问速度、功能操作、全文阅读格式和流量费用等方面的影响，手持终端具有与计算机不同的要求。为此，需优化操作流程和页面布局，去除一切不必要的内容，让用户每一次操作只用最少的步骤就能达到目的。还为图书、期刊等阅读都提供纯文本形式和原版阅读两种阅读方式选择。
以共享增强保障
找到并得到全部有用信息是我们与读者共同的出发点和目标。把在互联网上已经高效运行的云服务共享体系嵌入移动图书馆平台，读者不但可以查找到本馆馆藏纸书和电子资源，还可以一站式查找全国范围的资源分布情况，不但可以方便快捷的访问本馆拥有的资源，更可以利用图书馆强大云服务能力获取馆外数百家图书馆的资源传递服务。
以空间满足个性
为了满足解决读者的个性化需要，每一位读者都可定制一个个人中心。在这里通过现有的OPAC系统，可以完成馆藏借阅查询、续借、预约等自助服务，可以选择借书到期提醒、图书馆新闻、通告、专题新书通报、热门图书推荐等信息推送服务。还可以修改基本信息，建立收藏文件夹，创建自己的阅读笔记，在小组中分享自己的观点，把读者的移动空间变成了一个随时随地可以使用的信息采集工具。
三、总体目标

（一）总体建设目标

移动图书馆服务平台构建的总目标应与本馆的总体发展目标相适应，全面打造一个整合资源、服务和读者的一站式阅读学习环境。以图书馆现有的系统和数据库资源、电子资源为依托，以便捷的移动访问设备为服务介质，以丰富的内容管理系统产品为服务支撑，将扬州职业技术大学图书馆构建成为没有时空界限的知识服务中心和阅读交流中心，在资源利用、个性服务、人际交互和现实交流等方面进行全面的提升。
服务平台要实现数据资源、服务和系统的集成，帮助用户快捷完成各种操作，提高平台使用效率；满足读者、图书馆工作人员等不同层次的用户对平台的信息、知识需求，以用户为中心，提供个性化的移动服务；切实做好移动社区功能，保证所有用户共享、协作，在虚拟和现实环境中充分交流与互动，促进开放式的图书馆建设。
（二）项目建设的意义和可行性分析

1.项目建设的意义

数字图书馆的核心理念是实现人类对所有知识的普遍访问，其实质就是突破传统图书馆时间、空间限制，为用户提供无所不在的信息服务。
通信技术与移动互联网在新时代背景下不断完善，加快了图书馆模式的变革，在阅读碎片化、内容精准化等需求驱动下，移动图书馆改变了传统图书馆管理运营模式，且更符合现代人群阅读需求，同时在可视化、智能化技术的应用下，移动图书馆将成为未来主流模式之一。图书馆服务的理想目标，本质就是信息服务无处不在，无时不在。任何读者可以在任何地点，任何时间获取图书馆的任何信息资源， 而移动图书馆服务则会使图书馆的服务达到一个新的台阶，真正实现图书馆的理想目标。
2.项目建设的可行性分析

在科学技术不断发展的今天，人类迈入了移动信息时代。移动网络的实现使得各大图书馆的管理更为智能化、移动化。图书馆的信息服务也逐渐从传统服务模式向移动信息模式转换，尤其是4G和5G网络的出现，更为便携式数字图书馆信息服务提供了新的平台，将移动信息服务应用到图书馆的服务中去可以使读者享受更为便捷的服务，研究移动图书馆信息服务的现状和对策具有重要意义。同时，以苹果、谷歌公司为代表的移动终端操作系统广泛应用，为基于移动终端设备的移动图书馆应用奠定了良好的技术基础。继匠心打磨的超星移动图书馆APP成功服务全国数千家公共图书馆后，超星移动图书馆小程序即日也以助力高品质阅读生活为研发定位全面上线。
超星移动图书馆小程序的便捷、轻量，让爱阅读的人能快速聚焦精准推荐的内容，而优质的书单和兴趣拓展内容也将引导读者一步一步完善知识体系，并在有选择地进入移动图书馆APP进行深度阅读和学习后，将会通过数据分析见证完整的阅读路径和成长轨迹。小程序和APP的绝佳组合，将让每位读者完美享受自我精进的高品质阅读生活。

四、主要建设内容

1.建设内容

（1）一站式统一检索平台
全文搜索引擎与导航
资源统一检索服务系统旨在通过与图书、期刊、学位论文等中文资源调度系统及馆际互借系统集成，针对各种异构数字资源进行应用检索整合。
全文搜索引擎要实现文章题名、主题、作者等进行分析型检索，特别实现对文章内容的全文检索，使用户能够快捷地获得深入、合适的检索结果，并且通过先进的知识组织体系和语义检索获取信息，该系统为用户提供统一的检索界面和统一的检索语言，使用户能对本地和异地各种资源系统、多种异构资源、各种资源元数据联合仓库的跨库检索；该系统既可独立使用，又可作为数字文献服务环境的核心组件之一，与其他应用系统（如资源调度）无缝集成。
功能描述
元数据搜索：推荐的主要搜索方式，通过搜索元数据仓储中已经收割预处理好的元数据，搜索结果无重复，对于同一篇文章同时多个数据商都有的情况，可以列出文章出自多个数据商列表，检索结果清晰统一。
全文检索： 支持在移动终端中对文章内容的全文检索；实现全文检索，并且历经多年的改进，目前稳定高效运行。
快速检索：快速检索功能帮助读者像利用搜索引擎一样检索学术资源。提供二次检索和筛选，以及多种排序方式，帮助读者快速定位检索结果。

资源导航：可通过字顺列表、主题分类及其它查找方式，对各种电子资源进行导航。
（2）移动阅读整合服务平台
完成与OPAC系统集成，实现纸质馆藏文献的移动检索与自助服务，馆藏在线查询、借阅查询、预约、续借、到期催还等功能模块。
构建读者信息交流互动平台，实现公告信息发布与读者个性化服务定制。
购置适合手机等移动终端阅读的专用电子资源。
为图书馆及相关资源厂商提供统一资源对接与检索入口，用户登录平台可均等化查看、使用资源。结合专题活动等特色在线运营服务，实现活动线上、线下融合，增强图书馆宣传推广效益，开拓图书馆新型线上数字推广窗口。
（3）移动资源包

图书资源
提供3万册epub格式畅销经典电子书，图书每日更新。图书分类包含成功励志、经典名著、小说传记、经管理财、历史军事、亲子育儿、人生哲学、人文社科、生活保健、文学艺术、政治法律、防疫保护、近代才子等大众分类，可以根据图书阅读量自动推出阅读排行榜。
期刊资源

精选出3000余种高频订阅的优质期刊，涵盖时政、财经、生活、时尚、文学、历史、艺术、军事科技、运动养生、影视旅游、女性、文化、科普、教育、法制、学术等日常生活的方方面面。
听书资源

听书资源15000集，提供包含传奇史话、古代历史、人物传记、国学经典、中国文学、世界名著等分类，最多可提供30余种分类。以及荣获各类奖项的名篇佳作。
讲座资源
提供适合学习的经典视频10000集，包含3分钟知识胶囊、30分钟讲座、名师汇等栏目，实现每日更新。

建设任务

2.1完成扬州职业技术大学图书馆opac的接入，实现馆藏查询、续借、查看个人借阅信息等功能；

2.2完成扬州职业技术大学图书馆主要电子资源的统一检索，实现在手机上查阅图书、期刊、论文等各种文献资源；

2.3集成各类休闲阅读资源，包括视频、有声读物等，实现自由订阅个人感兴趣内容；

2.4完成个人中心设计，完成对个人信息的管理；

2.5实现活动引擎功能；

2.6完成后台设计；

2.7实现对接微信平台；

2.8完成小程序建设；

2.9实现对文献资源的收藏、评论和分享等功能；

2.10完成android、ios客户端开发。

规划期内各建设项目及内容

	工作内容
	阶段成果
	验收标准

	移动图书馆平台元素细化需求分析
	需求分析报告
	严格按照标书要求及相关标准


	服务器软、硬件调试
	运行环境报告
	

	超星移动图书馆平台作标准确定（开始准备个性化需求分析
	制作标准文档
	

	移动图书馆平台详细设计（包含个性化开发）
	详细设计报告
	

	实现标书要求的软件平台所有的需求功能，并正式上线运行
	上线运行
	

	完成个性化需求设计，进入开发阶段
	根据用户方需求设计完毕
	

	完成个性化需求开发，进入部署安装
	用户方确认需求
	

	完成所有需求与个性化需求，移动图书馆平台正式运行
	正式开通运行
	


建设资金预算

金额：50000元/年
六、建设项目实施组织及进度安排

（一）建设项目实施组织

（二）进度安排

扬州职业技术大学移动图书馆建设是一项庞大而复杂的工程，需要分任务、分阶段组织建设，逐步实现总体目标。工期为12天，交货地点扬州职业技术大学图书馆。
1 数据实施步骤 
1．基础信息 协调相关部门，采集基础信息。 
2．公共信息 公共信息是多个业务部门共用的公共信息，包括人员、单位、信息、基础 设施等。
2 项目进度安排 
系统建设分阶段进行， 
第一阶段合同签订后  天，完成如下工作： 
实现远程服务 
组织数据的采集
硬件环境的搭建 
第二阶段，合同签订后  天，完成如下工作： 
（1）移动图书馆软件采购的搭建及部署 
（2）二次开发 
第三阶段，合同签订后  天内，完成如下工作： 
（１） 系统开始正式试运行
（２） BUG修改 
（３） 系统性能调优 
（４） 系统培训 
（５） 系统验收
七、预期效益分析

扬州职业技术大学移动图书馆实施方案后，能够达到以下效果：
通过本项目建设，使读者可以通过手机移动终端，通过4G、5G、WIFI等网络，通过App、公众号、小程序等不同移动终端获取图书馆的服务；可以下载图书馆资源保存到移动终端上，可以随身携带，随时随地阅读；可以支持多种特殊格式的数字资源，包括文档、音频、视频等。
基于移动图书馆方式，整合扬州职业技术大学图书馆中的各种数字资源、馆藏资源和应用系统，
资源整合是底层，侧重于资源管理层面，或者说是侧重图书馆员的业务层面，是建立资源移动门户的基础，包括以下：
1、整合资源：包括本地镜像资源，远程可访问资源，其种类包括纸质图书、电子图书、电子期刊、会议论文、学位论文等；
整合应用系统：包括移动OPAC、统一检索、参考咨询系统等。
向读者提供移动门户的窗口服务：移动信息门户是窗口，侧重于读者应用层面，是网络环境下图书馆资源和服务的综合体现，包括以下：

1、统一检索服务：通过统一检索，向读者提供各类资源和信息；

2、全文获取服务：通过资源调度整个扬州职业技术大学图书馆全文资源，有权限的直接获取阅读，无权限的通过会员馆的文献传递系统进行文献传递；

3、最全文献服务：向读者全面揭示各种内部和外部资源；

4、活动引擎服务：提供方便灵活的活动引擎服务，轻松搭建图书馆线上活动；

5、个性化服务：为读者提供灵活的专业性和针对性强的服务以及其他个性化服务。

