                          扬州职业技术大学外国语学院笃行楼2-3楼等墙面文化墙拆除及墙面出新项目                                   项目编号：HGC2026014
扬州职业技术大学瘦西湖校区外国语学院笃行楼2-3楼等墙面文化墙拆除及墙面出新项目，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与，请于2026年10月23日上午9:30前将下述相关材料扫描后发至邮箱：HOUQIN@YZPC.EDU.CN。
一、询价内容（自行踏勘现场）：
[bookmark: _GoBack]外国语学院笃行楼2-3楼等墙面文化墙拆除及墙面出新，约250平方米，最低价中标。
二、维修要求及内容（中标方在施工前应查看现场，明确维修部位，施工方案经甲方同意后实施）：
1、笃行楼2-3楼等墙面文化墙拆除及墙面出新：拆除原墙面上的亚克力等装饰板，将墙面壁纸、胶带、图钉等遮挡物清理干净，对于脱落、起鼓、霉斑等部位的粉刷层进行铲除、套胶、补批腻子打磨平整后，墙面刷乳胶漆两遍。（乳胶漆品牌：立邦、多乐士、三棵树等）；
2、施工安全由中标单位负全责，拆除垃圾由中标单位运出校园自行处理，采购方不再支付费用；
3、投标人应具有合法的经营资格（项目验收合格，经审计后，凭开具的增值税发票30日内支付工程款）；
4、邮箱提交材料包括：A、本询价单；B、法人身份证复印件；C、公司营业执照复印件；D、公司资质复印件(如有)（以上四项材料均需加盖公章后扫描，打包发送至上述邮箱）。
三、工期及质保期：
本项目总工期为7天，本项目控制价为8000元（含暂列金500元）。
4、 询价表：单位：元
	工作内容
	单 位
	数 量
	单 价
	总 价
	备 注

	乳胶漆出新（含墙面附着物拆除清运）
	㎡
	250
	
	
	含文化墙墙面装饰板等拆除，脱落、起鼓、霉斑等部位批补出新

	暂列金
	项
	1
	500
	500
	

	合   计
	大写：                        ￥：      元

	“单价”应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整，数量以最终实际维修量为准。


五、本项目联系人：宋老师 87697109
报价单位(签字盖章)：                                                       联系电话：


                                                                   扬州职业技术大学后勤管理处
                                                                        2026年10月19日                 
